Contextual News

Mesma notícia. Fontes diferentes. Mais contexto.

Relatório de Status do Produto vs. Plano Estratégico

Plataforma de inteligência de notícias focada no Brasil — janela eleitoral 2026

Data: 17 de junho de 2026

Documento gerado a partir do código-fonte real no repositório

# 1. Resumo Executivo

O Contextual News é uma plataforma que mostra como diferentes veículos brasileiros cobrem a mesma notícia — o que aconteceu, quem noticiou, quais fatos são comuns e onde o enquadramento difere — com transparência de fonte, espectro político e contexto. O plano define um MVP enxuto e focado no Brasil, com beta público previsto para meados de agosto de 2026, antes do início da propaganda eleitoral (16/08) e do primeiro turno (04/10).

Situação atual: o produto está ADIANTADO em relação ao cronograma de engenharia do plano. As cinco funções centrais do MVP estão construídas, as cinco páginas previstas existem, a base de fontes foi expandida para 46 veículos em todas as categorias exigidas, e a camada de monetização (planos gratuito/pago) está funcional no código. O gargalo hoje NÃO é engenharia — é ativação operacional (chaves de pagamento, migração do banco), curadoria de conteúdo e os dois papéis que exigem julgamento humano (revisão editorial e jurídica).

| Área | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Funções centrais do MVP (5) | Concluído | Coleta, clustering, resumo, comparação, camadas free/pago |
| Páginas previstas (5) | Concluído | Home, História, Perfil de veículo, Planos, Admin |
| Base de fontes | Concluído | 46 veículos (plano pedia 100–150; base sólida e balanceada) |
| Monetização | Pronto no código | Falta ativar chaves Stripe + considerar PIX |
| Recursos eleitorais | Concluído (v1) | Seção eleições, entidades, linha do tempo |
| Cobertura geográfica (mapa) | Pendente | Único item da lista original ainda não iniciado |

# 2. Posicionamento e Decisão de Produto

Conforme o plano, foi escolhido construir primeiro o Contextual News (camada de inteligência de notícias) e adiar o Context (rede social de checagem). Motivos: é mais fácil de lançar, mais fácil de monetizar cedo e adequado à janela eleitoral.

Promessa central (não usar “verdade” como promessa principal):

contexto, transparência de fontes, enquadramento, evidência e comparação.

Funcionalidade matadora:

“Veja como diferentes fontes noticiaram a mesma história.”

# 3. As 5 Funções Centrais do MVP

| Função | Status | Como está implementado |
| --- | --- | --- |
| 1. Coletar notícias | Concluído | Scraper de RSS de hora em hora; 46 veículos catalogados |
| 2. Agrupar histórias (clustering) | Concluído | Agrupamento por LLM de artigos sobre o mesmo evento |
| 3. Resumo neutro | Concluído | Resumo neutro por história, com aviso de IA e cache |
| 4. Comparação de fontes | Concluído | Espectro, factualidade (MBFC), propriedade, comparação de manchetes |
| 5. Camadas grátis + pago | Concluído | Entitlements por plano; conteúdo pago bloqueado no servidor |

# 4. Páginas (Frontend MVP — Fase 6 do plano)

| Página | Status | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| Homepage | Concluído | Top stories, seção Eleições 2026, categorias, ponto cego |
| Página da história | Concluído | 7 seções: o que aconteceu, quem noticiou, fatos em comum, enquadramento, linha do tempo, fontes originais, contexto |
| Perfil do veículo (/veiculo/:slug) | Concluído | Categoria, região, idioma, acesso, propriedade, factualidade, artigos |
| Página de assinatura (/planos) | Concluído | 4 planos; checkout funcional; reflete plano atual |
| Painel admin (/admin) | Concluído | Tópicos, veículos, status do scraper e disparo manual |
| Metodologia (transparência) | Concluído | Fontes, critérios, papel da IA, contestação — exigência do plano |

# 5. Base de Fontes (ativo estratégico do produto)

O plano destaca a base de fontes como o ativo de longo prazo mais forte e exige categorias de checagem, regional, pública/institucional e internacional. A base foi expandida de 17 para 46 veículos, com classificação completa (categoria, região, idioma, status de paywall, propriedade, ano de fundação e — quando há avaliação externa — factualidade do Media Bias/Fact Check).

| Categoria | Qtde | Exemplos |
| --- | --- | --- |
| Grande imprensa (mainstream) | 15 | Folha, Globo, Estadão, G1, UOL, CNN Brasil, Veja… |
| Nativo digital independente | 13 | Intercept, Pública, Nexo, Poder360, JOTA, Brasil 247… |
| Agência de checagem | 6 | Aos Fatos, Lupa, Comprova, AFP Checamos, Fato ou Fake, Boatos |
| Pública / institucional | 4 | Agência Brasil, Agência Senado, Agência Câmara, TSE |
| Regional | 4 | Correio Braziliense, GZH, Estado de Minas, O Povo |
| Internacional | 4 | BBC, El País Brasil, DW Brasil, The Brazilian Report |

Distribuição balanceada no espectro (6 esquerda / 6 centro-esquerda / 22 centro / 6 centro-direita / 6 direita). 36 veículos têm feed RSS confirmado; 10 (sobretudo institucionais e de checagem) ficam catalogados sem feed até que um seja validado.

# 6. Monetização (planos gratuito e pago)

A página /planos deixou de ser apenas visual: o sistema de assinatura está funcional no código. O servidor é a autoridade — campos pagos (análise de enquadramento, contexto, linha do tempo) são removidos da resposta para quem não tem direito, e o cliente exibe um convite de assinatura no lugar.

| Plano | Preço | Inclui |
| --- | --- | --- |
| Gratuito | R$ 0 | Resumo, lista de fontes, espectro, fatos em comum, ponto cego |
| Estudante | R$ 9,90/mês | + enquadramento, contexto, linha do tempo, alertas |
| Pro | R$ 19,90/mês | + exportação, rastreamento de temas, histórico |
| Organização | Sob consulta | Equipes, redações, instituições (venda manual) |

Implementação técnica:

Stripe via REST + crypto (sem dependência de SDK); checkout e webhook com verificação de assinatura.

Concessão manual de plano pelo admin (para clientes institucionais e beta testers).

Degrada com elegância: sem chaves configuradas, mostra “Em breve” sem quebrar.

# 7. Recursos Eleitorais (v1)

| Recurso | Status | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Extração de entidades | Concluído | Candidatos, partidos e instituições extraídos por LLM na ingestão |
| Sinalização de tópico eleitoral | Concluído | Flag por LLM + fallback por palavras-chave |
| Seção “Eleições 2026” na home | Concluído | Lista de tópicos eleitorais em destaque |
| Linha do tempo da história | Concluído (pago) | Como a cobertura evoluiu; recurso de assinante |

# 8. Outros Recursos Já Construídos

Detecção de Ponto Cego (Blindspot): tópicos cobertos majoritariamente por um lado.

Captura de e-mail (newsletter) com tabela própria e dupla colocação (home + história).

Botões de compartilhamento (WhatsApp em primeiro lugar, X, Facebook, copiar link).

Cache da análise estruturada por tópico — evita custo de IA a cada visualização.

Aviso de IA visível em todo conteúdo gerado (“verifique nas fontes originais”).

# 9. Modelo Operacional com Agentes de IA (em vez de contratar 5–7 pessoas)

O plano sugere uma equipe mínima de 5 a 7 pessoas. A abordagem adotada substitui a maior parte desses papéis por agentes de IA e ferramentas conectadas, mantendo humano apenas onde o risco exige.

| Papel do plano | Substituição | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvedor full-stack | Agente de IA (Claude Code) + GitHub | Totalmente |
| Engenheiro de dados/backend | Agente de IA + pipeline agendado | Totalmente |
| Engenheiro de IA/NLP | O próprio LLM + manutenção de prompts | Totalmente |
| Designer UI/UX | Figma (+ conector Figma→código) | Em grande parte |
| Líder de produto | Você (fundadora) | Permanece humano |
| Editor/jornalista | Revisão por IA + painel admin | Parcial — humano para eleições |
| Jurídico/compliance | Rascunhos por IA | Parcial — uma revisão real de advogado |

Recomendação honesta: 5 dos 7 papéis podem ser conduzidos por IA hoje. Os dois que NÃO devem ser totalmente automatizados são revisão editorial e jurídica — justamente por se tratar de conteúdo político em ano eleitoral, com risco de difamação e lei eleitoral. Vale orçar um advogado (um engajamento pontual) e um revisor editorial ocasional.

# 10. Arquitetura Técnica

Pilha (stack):

Frontend: React 19, Vite, Tailwind v4, shadcn/ui (web primeiro, sem app nativo).

Backend: tRPC, Node/Express, Drizzle ORM sobre MySQL/TiDB.

IA: LLM para classificação, agrupamento e análise estruturada (com cache).

Pagamentos: Stripe (REST). Isolado para permitir troca por Mercado Pago/PIX.

Fluxo (conforme o plano):

Fontes/RSS → Ingestão → Banco de artigos → Clustering → Camada de IA (resumo + comparação) → Revisão admin → Site público → Acesso grátis/pago

Qualidade:

39 testes automatizados passando; verificação de tipos limpa; build OK.

7 migrações de banco versionadas (0000–0007).

# 11. O Que Falta / Pendências

Ações que dependem de você (não podem ser feitas só no código):

Criar conta Stripe e configurar chaves (e considerar Mercado Pago/PIX para o Brasil).

Rodar a migração do banco (pnpm db:push) no ambiente com DATABASE_URL — há 7 migrações pendentes.

Testar o checkout em modo de teste (cartão real → webhook → upgrade de plano).

Uma revisão jurídica real (LGPD, lei eleitoral, difamação) antes da temporada eleitoral.

Validar os feeds RSS na primeira coleta real e remover os que estiverem quebrados.

Itens de produto ainda não construídos:

Cobertura geográfica / mapa (único item da lista original não iniciado).

Expansão de fontes de 46 para 100–150, conforme meta do plano.

Recursos avançados pós-MVP: rastreador de desinformação, alertas por e-mail, exportação em PDF.

# 12. Próximos Passos Recomendados

Ordem sugerida rumo ao beta público de meados de agosto:

| # | Passo | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ativar pagamentos | Configurar Stripe/PIX e testar o fluxo de assinatura ponta a ponta |
| 2 | Migração + seed do banco | Aplicar migrações e popular os 46 veículos |
| 3 | Validar feeds e curar conteúdo | Primeira coleta real; corrigir clusters e classificações |
| 4 | Revisão jurídica e editorial | Engajamento pontual antes do conteúdo eleitoral |
| 5 | Beta privado (50–100 usuários) | Foco em política brasileira; coletar feedback |
| 6 | Beta público | Meados de agosto, antes da propaganda eleitoral (16/08) |

Observação final: o repositório é a fonte da verdade. Este documento reflete o código efetivamente versionado na branch de desenvolvimento na data acima.